财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 完成结果评价

项目名称：住房保障工程专项资金

项目单位：海南省住房和城乡建设厅

主管部门：海南省住房和城乡建设厅

评价时间：2018年2月24日至2018年5月4日

组织方式：□财政部门 □主管部门  项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省住房和城乡建设厅

上 报 时 间：2018年5月4日

项目绩效目标表

项目名称：住房保障工程专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：改造城市棚户区22418套 | 100%开工 | 100% | 90%-99% | 80%-89% | 80%以下 |
|  | 指标2：改造国有工矿棚户区447套 | 100%开工 | 100% | 90%-99% | 80%-89% | 80%以下 |
|  | 指标3：改造垦区危旧房2243套 | 100%开工 | 100% | 90%-99% | 80%-89% | 80%以下 |
| 成效指标 | 指标1:按时开工 | 12月底前100%开工 | 12月底前100%开工 | 90%-99% | 80%-89% | 80%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省住房和城乡建设厅 | 主管部门 | 海南省住房和城乡建设厅 |
| 项目负责人 | 王智 | 联系电话 | 0898-65308519 |
| 地址 | 海口市海府大道59号 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 18576.5 | 实际到位资金 （万元） | 18576.5 | 实际使用情况 （万元） | 18572.8 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 18576.5 | 省财政 | 18576.5 |  | 18572.8 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |

| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评分等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 王 智 | 处长 | 省住建厅 | 99 |  |
| 陈 坚 | 副调研员 | 省住建厅 | 99 |  |
| 王永剑 | 副主任科员 | 省住建厅 | 99 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

2017年度住房保障工程专项资金自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

省人民政府对本省保障性住房建设、管理工作负总责，并对省直有关机构和各市、县人民政府实施目标责任制管理；市、县人民政府负责做好本辖区范围内保障性住房的建设和管理工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

实施城镇保障性安居工程，实现百姓住有所居，是党中央、国务院的重大决策，也是省委、省政府确定的十大为民办实事事项。2017年，我省城镇保障性安居工程建设内容包括城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造和国有垦区危房改造等，惠及范围从最初的城镇低收入家庭扩展到城镇中低收入家庭、新就业无房职工和外来稳定务工人员家庭等群体。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

2017年我省计划建设各类城镇保障性住房25108套，其中涉及省财政配套的有城市棚户区改造22418套、国有工矿棚户区改造447套、垦区棚户区改造2243套。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2017年省财政预算住房保障工程资金18576.5万元,已全部拨付到位。

（二）项目资金使用情况分析

省财政预算住房保障工程资金18572.8万元，其中，安排15523.51万元用于城市棚户区改造支出，安排1040万元用于国有工矿棚户区改造，安排1963.44万元用于垦区危房改造；省保障性安居工程建设工作领导小组办公室经费45.85万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

1.在资金分配过程中，严格遵循中央和省有关资金管理办法，统筹分配，及时拨付，保证各市县保障性住房的建设能够“全省一盘棋”统筹使用。

2.在资金使用过程中，我省主管部门密切注意资金计划的执行进度，各市县财政部门配合建设部门充分做好工程建设的前期工作，严格按工程进度及时拨付工程资金，并确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

1、对全省项目进展进行动态跟踪。根据市县每月报送的项目进展情况，对开工进度进展慢的市县和有关单位进行重点督办，及时掌握分析项目进展缓慢原因，对确不能开工和建成的项目或不符合各类保障房建设管理规定的项目，及时进行更换和调整。

2.全力推进棚改工作。对于市县未开工的项目，逐项分析原因，研究解决办法限期开工，并要求相关市县政府6月底前开工率不低于70%，9月底前100%开工。我厅积极督促指导各市县和责任单位扎实做好选址、立项、用地手续、征收补偿、规划报建等项目前期工作，落实土地和资金，倒排项目工期，对具备条件的项目集中力量分期分区推进。同时，采取强有力措施，对棚户区改造项目逐个督办，建立问责机制度，及时通报棚户区改造进展情况，对进度缓慢的市县开展专项督查督办，并发放督办函，确保按时完成年度棚户区改造任务。

3.加大督导力度快速推进。指导各市县召开工作部署会议，完善工作机制，抓好项目组织实施，加大工作力度，成立若干工作小组，包片包户开展工作，力争按时间节点要求完成征收补偿安置工作。同时充分利用好货币化安置相关政策，进一步提高货币化安置比例，全力推进项目进度。

(二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

1.开展各项监督检查。通过实地督查，随机抽查、专项检查，下发通报（督办函）等方式开展检查，并及时通报检查结果，尤其重点加强对海口、三亚等重点市县棚户区改造进展情况进行跟踪检查。

2.落实金融支持政策。指导各市县依法依规推进棚改征收拆迁，进一步完善棚改征收补偿安置政策，因地制宜推进棚改货币化安置。加强与国家开发银行、农业发展银行等金融机构的沟通协调，落实金融支持政策。2017年12月，联合国家开发银行海南分行举办海南省棚户区改造融资专题培训班，有效推动我省棚户区改造融资工作，进一步加强棚户区改造项目和资金管理。

3.及时下达计划任务，确保项目顺利实施

3月会同省发改委、财政厅下达分解我省2017年城镇保障性安居工程建设计划，明确了目标任务、实施项目、建设进度、配套设施、质量安全等方面的要求，建立棚改项目台账和通报督查制度，加强动态监管，指导各市县加快办理棚改项目立项、用地、规划、施工等前期审批手续，制定工作方案和倒排工期，明确责任主体和责任人，确保项目如期开工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。我省在城镇保障性住房建设过程中严格执行基本建设程序，按规定进行工程招投标管理；严格按照国家和省规定实行相关税收、行政事业性收费和政府性基金等减免优惠政策，如：城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费等，切实减轻城镇保障性安居工程建设和运营管理费用。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。截至2017年12月底，全省开工建设城镇保障性住房33752套（户），占计划25108套（户）的134.4%,超额完成任务。

（2）项目完成质量。均按时限完成国家和省下达的城镇保障性安居工程计划任务，全省保障性安居工程质量安全总体受控，未发现重大的质量安全隐患。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。 2017年12月底，全省城镇保障性住房开工33752套，超额完成年度计划。

（2）项目实施对经济和社会的影响。城镇保障性住房建设，有效的解决了城镇中低收入家庭住房困难问题，改善了居民居住环境，适应我省新型城镇化需要。2008至2017年底，全省保障性住房开工55.04万套、建成49.74万套，分配入住47.12万套，约有171.9万城镇人口受益。

- 项目的可持续性分析。为深入贯彻党的十八届五中、六中及十九大全会精神，积极响应国务院“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的号召，利用政府购买棚改服务，继续加快棚户区改造步伐，加大保障性安居工程建设力度。在统筹上下功夫，在重点上求突破，将棚改与城市总体规划相结合，着力提升城市管理水平。同时，根据国务院《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）、国务院办公厅《关于进一步加快棚户区改造的通知》（国办发〔2014〕36号），今后几年将加快推进各类棚户区改造，争取2020年前基本完成现有棚户区改造任务。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目预算批复的绩效指标：改造棚户区25108套,其中城市棚户区22148套，国有工矿棚户区447套，垦区危房改造2243套，12月底前100%开工。

完成情况：2017年12月底，城市棚户区改造共开工33752套，其中城市棚户区开工31062套，国有垦区危房改造开工2243套，国有工矿棚户区开工447套。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

我省城镇保障性住房建设，实际开工和建成均超额完成年度目标，有效解决城镇中低收入以下住房困难家庭的住房问题。通过加大城镇棚户区改造力度，极大改善了居民居住环境，适应我省新型城镇化需要。同时，通过积极实施棚改货币化安置，打通商品房和棚改安置房之间的通道，对抑制房价过快增长有积极作用，推动了符合我省实际的多层次住房供应体系的形成，为调控房地产市场提供了重要支撑，有效促进了房地产市场稳定健康发展。

住房保障工程预算资金项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效，项目投资经济有效产生了重大、积极的社会经济影响。该项目自评为优秀，自评表见附件。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1.科学谋划，合理分配补助资金。根据各市县的任务量及财政困难系数，科学合理的编制我省城镇保障性住房建设资金预算，制定中央补助和省财政配套的城镇保障性住房建设资金分配方案，并及时分解下达，为我省保障性住房建设提供资金保障。

2.多措并举，推进安居工程工作。建立资金情况季报制度及项目情况月报制度，并多次到市县实地调研，及时掌握各市县项目进展情况和资金使用情况，现场指导，推动规范开展绩效评价工作。

进一步规范资金使用，提升项目管理水平，提高市县对绩效评价工作的认识，推进安居工程工作取得好成效。

3.细化任务，督导市县开展绩效评价。省财政厅会同我厅以绩效评价指标为主线，细化市县绩效评价工作任务分工，督促各市县按照任务分工分别对各自负责的绩效评价内容进行自评；涉及项目实施单位的，由项目实施单位提供有关资料。鼓励市县结合实际，委托第三方机构开展绩效评价，对项目支出效率性、有效性进行综合考察、分析，绩效评价客观性得到较大提升。

4.加强监管，提高资金使用效益。积极配合财政部驻海南省财政监察专员办事处和省财政厅对保障性安居工程各项补助资金执行情况开展专项检查,落实财政部推进中央公共投资预算执行管理要求，进一步推进预算执行进度，提高预算资金使用效益。

（二）存在的问题和建议

一些市县保障性住房小区配套基础设施因资金不足，配套设施建设滞后，影响分配入住，建议在各级财政预算中安排资金专项用于保障性住房配套基础设施建设。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2017年住房保障工程支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评分等次 | 优 |