| 附件1 海南省建筑工程施工项目部关键岗位人员配备标准 |
| --- |
| 工程 类别 | 工程规模 | 总人数 | 基本岗位及人数 | 备 注 |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 7 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1人 | 1、建筑面积＜3000平方米的工程、建筑面积＜1万平方米的二次装修工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人，其它岗位职责可兼任。 2、建筑面积＜5000平方米的工程，施工员职责可由技术负责人兼任。 3、资料员可以由其他岗位人员兼任。 |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤ 3万平方米 | 8 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员2人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1人 | 资料员可以由其他岗位人员兼任。 |
|  | 3万平方米＜建筑面积＜ 5万平方米 | 9 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、专职安全生产管理人员2人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1人 |  |
|  | 建筑面积≥ 5万平方米 | 12 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、专职安全生产管理人员3人、质量员2人、劳资专管员1人、资料员1人 | 1、工业、民用与公共建筑每增加5万平方米，施工员、专职安全生产管理人员、质量员应各增加1人,并按 5 万、10 万、15 万、25 万、40 万等相邻数据相加的类推方式确定步距计算增加关键岗位人员，每步距各增加 1 人，超过 50%按一个步距计算。 2、住宅小区或其他建筑群体工程，每增加10万平方米，施工员、专职安全生产管理人员、质量员应各增加1人,并按 5 万、10 万、15 万、25 万、40 万等相邻数据相加的类推方式计算增加关键岗位人员，每步距各增加 1 人，超过 50%按一个步距计算。 3、单栋高度150m及以上的超高层工程，每增加10万平方米，施工员、专职安全生产管理人员、质量员应各增加1人。 |
| 市 政 基 础 工 程 | 工程合同价≤5000万元 | 7 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1人 | 1、造价低于1000万元的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、专职安全生产管理人员1人，其它岗位职责可兼任。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、专职安全生产管理人员人数。 3、资料员可以由其他岗位人员兼任。 |
|  | 5000万＜工程合同价＜1亿元 | 9 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、专职安全生产管理人员2人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员(可兼任)1人 |  |
|  | 工程合同价≥1亿元 | 12 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、专职安全生产管理人员3人、质量员2人、劳资专管员1人、资料员1人 | 1、工程合同价在1亿元以上时，每增加5000万元，施工员、专职安全生产管理人员、质量员各增加1人，并按 1.5 亿、2.5 亿、4 亿、6.5 亿等相邻数据相加的类推方式确定步距计算增加关键岗位人员，每步距各增加 1 人，超过 50%按一个步距计算。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、专职安全生产管理人员人数。 |

注：1.此标准为关键岗位人员最低配备标准。当专职安全生产管理人员为2人及以上时，其中一名专职安全生产管理人员参与机械起重设备安全管理；专职安全生产管理人员为1人时，企业须配备专职或兼职机械管理人员。

2.对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加施工员、质量员、专职安全生产管理人员人数。

附件2

海南省建筑工程现场监理部关键岗位人员配备标准

| 工 程 类 别 | 工程规模 | 总 人 数 | 岗位及人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 建筑面积≤3万平方米 | 4 | 总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员1人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） |  |
|  | 3万平方米＜建筑面积≤5万平方米 | 5 | 总监理工程师1人、专业监理工程师2人、监理员1人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） |  |
|  | 建筑面积＞5万平方米 | 6 | 总监理工程师1人、专业监理工程师2人、监理员2人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） | 1、建筑面积＞5万平方米的单体建筑，每增加5万平方米，专业监理工程师与监理员各增加1人； 2、建筑面积在10万平方米以上的住宅小区或其他建筑群体工程，每增加10万平方米，专业监理工程师增加1人，监理员增加1人。 |
| 市 政 及 基 础 工 程 | 工程投资≤5000万元 | 4 | 总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员1人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） |  |
|  | 5000万＜工程投资≤1亿元 | 6 | 总监理工程师1人、专业监理工程师2人、监理员2人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） |  |
|  | 工程投资＞1亿元 | 8 | 总监理工程师1人、专业监理工程师3人、监理员3人、见证员1人（可由监理部其他岗位人员兼任） | 工程投资在1亿元以上的工程，每增加5000万元，专业监理工程师和监理员各增加1人，并按 1.5 亿、2.5 亿、4 亿、6.5 亿等相邻数据相加的类推方式确定步距计算增加关键岗位人员，每步距各增加 1 人，超过 50%按一个步距计算。 |

注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准，监理单位可以任命专业监理工程师或监理员兼职负责安全监理、测量复核和见证取样工作；当见证员为专职人员时，应取得见证员岗位证书。

2．投资额在500万元以下的项目关键岗位人员的配备数量，由业主和监理方根据实际情况协商确定，在《建设工程监理合同》中注明。