海南省住房和城乡建设厅《关于深化学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育的若干措施》（琼教组发〔2023〕8号）有关任务完成情况公示清单

（2023年8月9日）

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 加快构建系统完善的住房供应与保障体系，开工改造城镇老旧小区410个，筹集安居房5万套，筹集保障性租赁住房0.3万套，以发放住房租赁补贴方式实施公租房保障1.1万户。推动2023年410个城镇老旧小区取得开工令建设。 | 1.8月筹集安居房0.4万套、保障性租赁住房1200套，以发放住房租赁补贴方式实施公租房保障0.8万户;指导全省17个市县410个老旧小区包装成35个项目全部启动施工招标，其中19个项目（涉及157个老旧小区）取得开工令。 2.起草《海南自由贸易港安居房管理办法（试行）》呈报省政府。 | 1.严格落实“周报送、月调度、季评估”工作督导机制，压实市县政府主体责任，协调资规等相关部门帮助市县解决土地要素保障问题，指导市县完善安居房、保障性租赁住房筹集方式，加大住房租赁补贴发放力度。截至7月底，全省各市县已筹集安居房0.41万套、保障性租赁住房1233套，发放住房租赁补贴1.45万户。 2.深入开展安居房供需问题专题调研，广泛征求多方意见，起草并修改完善《海南自由贸易港安居房管理办法（试行）》并已于6月19日呈报省政府。 3.全省2023年改造410个城镇老旧小区中，35个项目已全部启动施工招标，其中21个项目（涉及175个老旧小区）取得开工令。 |

注：1.一项任务事项填一格，完成情况控制在一页以内，表述简洁明了、语序通顺、逻辑清晰；

2.表格列宽勿随意修改；表格内：字体为仿宋、字号为小四号、表内行距设置为固定值20磅。